Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городского поселения

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «17» июля 2013 г. | №470 |
| --- | --- |

«Об утверждении адресной муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования городское поселение  «Город Малоярославец»

В соответствии со ст. 14, ст. 16 главы 5 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 № 185-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу" и на основании имеющихся документов о признании жилых домов по состоянию на 12.02.2009 г. аварийными и подлежащими сносу

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на период 2013-2015 гг." и перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки от госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Калужской области на переселение граждан (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоярославецкий край» и разместить на официальном сайте Администрации МО ГП «Город Малоярославец».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

| Глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | В.С. Волков |
| --- | --- |

Исп.: Н.А. Суворова

5-02-27

- Утверждена

Постановлением

муниципального образования

городского поселения

«Город Малоярославец»

от 17 июля 2013 г. № 470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГГ»

Настоящая Программа разработана для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее по тексту – Город Малоярославец).

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Малоярославец на 2013-2015 гг." |
| --- | --- |
| Заказчик, разработчик и исполнитель программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| Цели и задачи программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда города Малоярославец, признанных в установленном порядке непригодными для проживания. Частичная ликвидация или реконструкция до 2015 года включительно существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда в городе Малоярославец, признанного таковым в установленном порядке |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Контроль за реализацией программы осуществляет | Администрация МО ГП «Город Малоярославец» |
| Источники финансирования программы | Средства федерального бюджета – 64 % Средства областного бюджета – 32 % Средства муниципального бюджета – 4% |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Малоярославец благоустроенными жилыми помещениями; 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Малоярославец, признанного таковым в установленном порядке; 3. Улучшение благоустройства территории города Малоярославец. |

- 1. Введение

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в непригодных для проживания условиях, остается приоритетной задачей для местных органов власти города Малоярославец.

Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Малоярославец Калужской области на 2013-2015 гг." рассчитана на 3 года.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Муниципальный жилищный фонд города Малоярославец характеризуется 348 многоквартирными домами, 9 570 квартирами в них. Общая площадь квартир по состоянию на 01.01.2013 составляет 510,2 тыс. кв. метров.

Аварийный жилищный фонд составляют дома, построенные в начале 20-х годов. В основном эти дома имеют печное отопление и не благоустроены.

Аварийный жилищный фонд состоит из 27 домов и 505 квартир.

В квартирах аварийного жилищного фонда проживает 1232 чел.

Общая площадь в аварийном жилищном фонде составляет 11 156,6 кв. метров. Перечень домов приведен в приложении.

Основными причинами наличия аварийного жилищного фонда города Малоярославец являются:

- естественное старение зданий;

- хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного фонда.

В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время приобрести или получить на условиях социального найма жилье надлежащего качества.

Программа является адресной в целях реализации конституционных прав жителей на жилище.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

Финансовая потребность для полной ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан, в нем проживающих, в ценах по состоянию на 01.07.2013 составляет 387,134 млн. руб.

- 3. Основными целями программы являются:

1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания.

2. Ликвидация до 2015 года аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории аварийного.

3. Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития город Малоярославец (земельных участков), на которых расположены аварийные жилые дома.

4. Обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье.

5. Формирование концепции застройки мест сосредоточения аварийного жилищного фонда.

6. Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем.

7. Получение финансовой поддержки реализации программы путем привлечения ресурсов федерального и областного бюджетов.

- 4. Пути реализации программы

В соответствии с поставленными целями и задачами пути реализации программы включают в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование реестра аварийных жилых строений, осуществляемое в соответствии с Положением "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу принимается межведомственной комиссией, созданной для оценки состояния жилых помещений муниципального жилого фонда в установленном порядке.

На основании решения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда создается реестр ветхих и аварийных домов с указанием общей площади и количества граждан, проживающих в них.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» предоставляет жилье на условиях социального найма либо путем заключения договора мены в зависимости от того, в чьей собственности находится жилье, из которого переселяются граждане.

Граждане, переселяемые из аварийного жилищного фонда, могут быть переселены в жилые помещения:

а) освободившиеся в результате прекращения предыдущего договора найма;

б) приобретенные на вторичном рынке недвижимости;

в) во вновь построенных домах независимо от вида собственности или реконструированных домах муниципального жилищного фонда.

4. Сроки реализации программы.

Реализация комплекса мероприятий рассчитана на 2013-2015 годы. Мероприятия по реализации программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке местного бюджета на очередной финансовый год в пределах средств, предусмотренных указанными бюджетами на реализацию программы.

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет бюджетов вышестоящих уровней и средств местного бюджета.

Объем капитальных вложений, направляемых на реализацию программы на 2013-2015 гг., в ценах по состоянию на 01.07.2013 составляет 387,134 млн. руб.

- Финансирование программы по годам

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, млн. руб. | 124,892 | 150,619 | 111,623 |
| В том числе: |  |  |  |
| Средства бюджетов вышестоящих уровней | - | - | - |
| Средства местного бюджета | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

- 6. Оценка эффективности программных мероприятий

Главная задача программы - ликвидация существующего в настоящее время жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, признанного таковым.

В результате реализации программы к концу 2015 года граждане, проживающие в аварийном жилом фонде города Малоярославец, должны улучшить свои жилищные условия.

Показателями абсолютного выполнения программы будут служить:

- предоставление всем гражданам, проживавшим к началу реализации программы в непригодном для проживания жилищном фонде, иного жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

- ликвидация непригодного для проживания, не подлежащего восстановлению жилищного фонда;

- решение проблемы освободившихся земельных участков.

Реализация программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

- создание дополнительных рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Программа разработана администрацией муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец».

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования

городского поселения

«Город Малоярославец»

от «17» июля 2013 года № 470

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОМОВ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» НА

01.07.2013 ГОДА

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Общая площадь дома, кв.м | Численность жителей МКД, чел. | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. В.Петрова д.14 | 82 | 15 | 3 |
| 2 | Ул. Звездная д.17 | 841,2 | 110 | 48 |
| 3 | Ул. Звездная д.17б | 841,2 | 112 | 48 |
| 4 | Пл. Ленина д.5 | 146,9 | 12 | 4 |
| 5 | Пл. Ленина д.5а | 132,9 | 9 | 4 |
| 6 | Ул. Почтовая 1 | 168,6 | 15 | 6 |
| 7 | Ул. Успенская д.6 | 210 | 24 | 7 |
| 8 | Ул. Успенская д.8 | 125,6 | 8 | 4 |
| 9 | Ул. Звездная д.17а | 841,2 | 91 | 48 |
| 10 | Ул. Калужская 51 | 162,7 | 14 | 4 |
| 11 | Пл. Ленина д.6 | 46,9 | 5 | 1 |
| 12 | Ул. Загородная д.7 | 947,8 | 63 | 26 |
| 13 | Ул. Загородная д.7б | 846,3 | 109 | 48 |
| 14 | Ул. Загородная д.7а | 841,2 | 107 | 48 |
| 15 | Ул. Чернышевского д.11 | 439,8 | 35 | 10 |
| 16 | Ул. П.Курсантов д.12 | 315,1 | 20 | 9 |
| 17 | Ул. Мирная 23 | 536,3 | 63 | 26 |
| 18 | Ул. Г.Соколова д.59 | 354,9 | 22 | 11 |
| 19 | Ул. Г.Соколова д.61 | 59,2 | 7 | 2 |
| 20 | Ул. Кутузова д.13 | 122,7 | 37 | 7 |
| 21 | Ул. Кутузова д.74 | 180 | 19 | 6 |
| 22 | Ул. Пролетарская д.17 | 128,7 | 16 | 4 |
| 23 | Ул. Загородная д.9 | 785,3 | 69 | 26 |
| 24 | Ул. Загородная д.9а | 849,6 | 109 | 48 |
| 25 | Ул. Загородная д.9б | 843 | 116 | 48 |
| 26 | Ул. Коммунальная д.4 | 111,9 | 8 | 4 |
| 27 | Ул. Коммунальная д.6 | 195,6 | 17 | 5 |
| ИТОГО: |  | 11 156,6 | 1232 | 505 |