Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     18.02.2016г.                                                                                                             № 119

«О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в

муниципальном образовании городское поселение

«Город Малоярославец» на 2014-2020 годы»

В соответствии с исполнением объема финансирования на 2015 год и  принятым  бюджетом на 2016 год Решением Городской Думы №44 от 24.12.2015 г. «О бюджете муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2016 год», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в муниципальную  программу «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец на 2014-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» № 379 от 08.05.2015г., следующие изменения:

1.1. Раздел 9 паспорта Программы  «Объемы и источники финансирования изложить в новой редакции:

Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники:              (тыс. руб.)

| Годы | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 14401,2 | 1918,8 | 16320,0 |
| 2015 | 19800,0 |  | 19800,0 |
| 2016 | 17970,0 | 1554,7 | 19524,7 |
| 2017 | 19851,6 |  | 19851,6 |
| 2018 | 27650,0 |  | 27650,0 |
| 2019 | 27650,0 |  | 27650,0 |
| 2020 | 27650,0 |  | 27650,0 |
| итого | 154973,0 | 3473,5 | 158446,3 |

1.2.  Таблицу в разделе 3 Программы «Объемы выполненных работ и затрат на развитие дорожного хозяйства в МО ГП «Город Малоярославец»  изложить в новой редакции:

| N | Мероприятия и затраты на ремонт и содержание автодорог | Един. км. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано дорог в течении года | км | 2,611 | 2,611 |
| 2 | Доля от общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 2,97 | 2,99 |
| 3 | Затрачено на ремонт дорог | тыс.руб. | 3257,8 | 4673 |
| 4 | Затрачено на содержание дорог | тыс.руб. | 9596,8 | 12208 |
|  | ВСЕГО затраты по дорогам | тыс.руб. | 12854,6 | 16881 |

1.3.   Таблицу в разделе 3.2. Программы «Расчет протяженности дорог местного значения, подлежащих ремонту в 2014-2020гг.»  изложить в новой редакции:

| N | Дороги местного значения | Подлежит ремонту км, по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Автомобильные дороги с твердым покрытием | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | 5,6 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Песчанно-гравийные дороги | 8,1 | 12,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 3 | ВСЕГО дорог | 10,7 | 14,7 | 56,9 | 57,6 | 58,7 | 61,1 | 61,1 |

1.4  Таблицу раздела 3.3. «Расчет стоимости мероприятий по безопасности дорожного движения на территории МО ГП «Город Малоярославец» в 2014-2020гг.» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.5. Таблицу раздела 3.4. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в МО ГП «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.6. Таблицу раздела 3.5. «Строительство и ремонт тротуаров на улицах города» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

1.7. Таблицу раздела 3.6. «Ремонт дорог местного значения по улицам ИО ГП «Город Малоярославец» 2014-2020годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему Постановлению.

1.8 Таблицу раздела 5. «Объемы и источники финансирования Программ мы» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему Постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на             заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству Бочкова Д.В.

3. Настоящее Постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит  официальному опубликованию в газете «Малоярославецкий край», а также размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Глава Администрации

МО городское поселение

«Город Малоярославец»                                                                                Г.Б.Харлампов

|  |  |  |  | Приложение№1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению Администрации МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 18.02..2016г. |  |  |  |  |  |  | №119 |
|  | Расчет стоимости мероприятий по безопасности дорожного движения на территории МО ГП «Город Малоярославец» в 2014-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование мероприятий | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Организация и обустройство пешеходных переходов | 174,7 | 462,5 | 150 | 500 | 250 | 250 | 250 | 2037,2 |
| 2 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков, исксственных неровностей в т.ч. | 204,9 | 278 | 200 | 150 | 350 | 350 | 350 | 1882,9 |
|  | дорожные знаки | 204,9 | 149 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 1673,9 |
|  | искусственные неровности |  | 129 | 80 |  |  |  |  | 209 |
| 3 | Нанесение дорожной разметки на улицах города и пешеходных переходах | 452,8 | 150 | 150 | 150 | 400 | 400 | 400 | 2102,8 |
| 4 | Ограждение пешеходных переходов и тротуаров | 0 |  | 500 | 496 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| 5 | Разработка схем организации дорожно-транспортного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 6 | Внедрение схем организации движения транспорта в местах наибольшего скопления людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 1800 |
| 7 | Организация одностороннего движения на узких участках дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| 8 | Внедрение системы видеофиксации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
|  | Итого: | 832,4 | 890,5 | 1000 | 1296 | 3450 | 3450 | 3450 | 14368,9 |

|  |  |  | Приложение№2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению Администрации |  |  |  |  |  |
|  | МО ГП "Город Малоярославец" |  |  |  |  |  |
|  | От18.02.2016г. №119 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в МО ГП «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование улиц | № дома | Сумма руб. | Областной бюджет | Бюджет МО | Площадь м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина | 4 | 909607 |  | 909607 | 542 |
| 2 | ул.К.Маркса | 2 | 426295 |  | 426295 | 1222 |
|  | Итого |  | 1335902 |  | 1335902 | 1764 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Московская | 77 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | ул.Московская | 73 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | ул. Коммунистическая | 4 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | ул. Кирова | 32а | 359 072,40 | 328 802,60 | 30 269,80 | 652,00 |
| 5 | ул. Кирова | 34 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | ул. Кирова | 34а | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Ул.Фестивальная | 8,7,6,5 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | ул. Театральный тупик | 19 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | ул. Театральный тупик | 19а |  |  |  |  |
| 10 | проезд к жилым домам по ул.Школьная | 8,9,10 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | ул. Гр. Соколова | 60 | 653 375,86 |  | 653 375,86 | 1 200,00 |
| 12 | ул. Гр. Соколова | 62 | 516 915,73 | 473 339,73 | 43 576,00 | 907,00 |
| 13 | Ново-Театральный проезд | 1,3 | 821 849,36 | 752 567,46 | 69 281,90 | 1 500,00 |
| 14 | ул.Крупской | 14 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Ул. Ленина | 8 | 0,00 |  |  |  |
|  | итого |  | 2 351 213,35 | 1 554709,79 | 796 503,56 | 4 259,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 0,00 |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 22 000,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 24 000,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 25 000,00 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 22 000,00 |
|  | всего |  | 7 413 022,54 | 1 225907,19 | 4 632 405,56 |  |

|  |  | Приложение№3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |
| от 18.02.2016г. |  |  | №119 |

|  | 3.5. Строительство и ремонт тротуаров на улицах города |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование улицы | Сумма | Областной бюджет | Местный бюджет | Площадь м2 |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Российских Газовиков (от ул.Радужной до ул.Румынской) и по ул.Дохтурова (от ул.Московской до 17-й Стрелковой дивизии) | 450 000,00 |  | 450 000,00 | 1090 850 |  |
| 2. | ул.Ивановская | 841 323,00 |  | 841 323,00 | 451 |  |
| 3. | ул.Гагарина | 5 762,00 |  | 5 762,00 | 5 |  |
|  | итого | 1 297 085,00 | 0,00 | 1 297085,00 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул.Ленина (четная сторона) | 841 631,11 |  | 841 631,11 | 760 |  |
| 2. | ул.Российских Газовиков (от ул.Радужной до ул.Румынской) и по ул.Дохтурова (от ул.Московской до 17-й Стрелковой дивизии) | 390 000,00 |  | 390 000,00 |  |  |
|  | Итого | 1 231 631,11 | 0,00 | 1 231 631,11 |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт тротуаров ул.Ленина | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |
| 2. | Ремонт тротуаров ул.Кутузова | 470 000,00 |  | 470 000,00 |  |  |
|  | Итого | 670 000,00 |  | 670 000,00 |  |  |
|  | Всего по годам | 3 198 716,11 | 0,00 | 3 198 716,11 |  |  |

|  | Приложение №4 к постановлению Администрации МО ГП "Город Малоярославец" от 18.02.2016г. №119 3.5. Ремонт дорог местного значения по улицам МО ГП "Город Малоярославец" 2014-2020гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Источник финанси- рования |  | Тип покрытия |  |  | Площадь,м2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Подольских курсантов (от жд№25 до ветлечебницы) | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 872 | 1081,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Маяковского |  |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см |  |  | 5310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Раевского |  |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см |  |  | 1353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-й Калужский переулок, пер. Совхозный, ул.2-я Аэродромная |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 4728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектные работ по ул. Пролетарская, Нижнепролетарская, Интернациональный проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Пионерская |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Крупская | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 2640 |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Мирная |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Школьная |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Чистовича ( от больницы до ул. Подольских курсантов) |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.Зеленая |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 3460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.С.Беляева ( от ул. Кутузова до оврага) |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Кооперативная |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 4920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул.Гр.Соколова , Володарка ( от ул. Калужской до ул. Ивановской) |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул.Чернышевского |  |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см |  |  | 4675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Паровозная | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1000 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул.Футбольная | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 3040 |  | 860 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Дружбы |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул.Строительная |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул.Коммунистическая |  |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см |  |  | 15624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул.Пионерская |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Гоголя г.Малоярославец Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с.Карижа | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Заводская | Областной бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 612 | 1077,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гр. Соколова |  |  | а/б, толщина слоя 5 см |  | 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Восточный тупик | Областной бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1430 | 840,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул.Полевая | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 3000 |  | 1023 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул.Радищева | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 2038 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Парковый проезд | Местный бюджет |  | а/б, толщина слоя 5 см |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по дорогам |  |  |  |  |  |  | 3257,8 | 4673 | 4000 | 5173 | 6900 | 6900 |  | 6900 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюжет |  |  |  |  |  |  | 1339 | 4673 | 4000 | 5173 | 6900 | 6900 |  | 6900 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1918,8 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постновлению Администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МО ГП "Город Малоярославец" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 18.02.2016г. №119 |  |  |  |  |  |
| 5. Объемы и источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программные мероприятия | По годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | итого |
|  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) ремонт автодорог, в т.ч. | 3257,8 | 4673 |  | 4000 | 5173 | 6900 | 6900 | 6900 | 37803,8 |
| 0йместный бюджет | 1339,0 | 4673 |  | 4000 | 5173 | 6900 | 6900 | 6900 | 35885,0 |
| областной бюджет | 1918,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1918,8 |
| б) строительство и ремонт тротуаров на улицах города в т.ч. | 1297,1 | 1232 |  | 670 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 13199,1 |
| местный бюджет | 1297,1 | 1232 |  | 670 | 1000,0 | 3000 | 3000 | 3000 | 13199,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в т.ч. | 1335,9 | 2351,2 |  | 0 | 1000,0 | 500 | 500 | 500 | 6187,1 |
| местный бюджет | 1335,9 | 796,5 |  | 0 | 1000,0 | 500 | 500 | 500 | 4632,4 |
| областной бюджет |  | 1554,7 |  |  |  |  |  |  | 1554,7 |
| Итого: в .т.ч. | 5890,8 | 8256,2 |  | 4670 | 7173 | 10400 | 10400 | 10400 | 57190,0 |
| местный бюджет | 3972 | 6701,5 |  | 4670 | 7173 | 10400 | 10400 | 10400 | 53716,5 |
| областной бюджет | 1918,8 | 1554,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3473,5 |
| 2. Проектно-изыскательские работы инженерных сооружений ( дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
| 3. Содержание и текущий ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка | 7458,8 | 8853 |  | 9500 | 8582,6 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 61394,4 |
| Ямочный ремонт | 1500,0 | 2069 |  | 2000 | 1500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 14569,0 |
| Планировка проезжей части гравийно-песчаных дорог | 200,0 | 300 |  | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2400,0 |
| Исправление профиля песчано-гравийных дорог с добавлением нового материала | 438,0 | 786 |  | 500,0 | 500,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 5824,0 |
| Очистка кюветов |  | 200 |  | 100 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| Итого: в .т.ч. | 9596,8 | 12208 |  | 12300 | 11082,6 | 13500 | 13500 | 13500 | 85687,4 |
| местный бюджет | 9596,8 | 12208 |  | 12300 | 11082,6 | 13500 | 13500 | 13500 | 85687,4 |
| 4. Безопасность дорожного движения (дорожные знаки, видеофиксация, дорожная разметка, организация движения ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 832,4 | 890,5 |  | 1000 | 1296,0 | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 | 14368,9 |
| Итого по всем мероприятиям Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14401,2 | 19800 |  | 17970 | 19851,6 | 27650 | 27650 | 27350 | 154972,8 |
| Областной бюджет | 1918,8 | 1554,7 |  |  |  |  |  |  | 3473,5 |
| Всего | 16320,0 | 21354,7 |  | 17970 | 19851,6 | 27650 | 27650 | 27650 | 158446,3 |