Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2023 г.                                                                                                                 № 109

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы»

В соответствии ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 05.11.2019 №1165 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», реализация которых предусмотрена в 2020 году и в последующие годы», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для уточнения отдельных показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО ГП  «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 15.11.2017 №999 (ред. 22.12.2017 №1138, от 30.03.2018 №299, от 15.05.2018 №439, от 26.06.2018 №673, от 16.10.2018 №1139, от 20.11.2018 №1297, от 25.02.2019 №180, от 25.03.2019 №281, от 25.03.2019 №283, от 21.06.2019 №648, от 12.09.2019 №976, от 17.02.2020 №139, от 31.03.2020 №296, от 15.05.2020 №420, от 01.06.2020 №465, от 07.10.2020, от 12.10.2020 №914, от 21.12.2020 №1195,от 16.03.2021 №294, от 17.05.2021 №532, от 09.11.2021 №1089, от 17.01.2022 №18, от 21.01.200 №25, от 01.03.2022 №209, от 09.11.2022 №1146, от 28.11.2022 №1203) (далее - муниципальная программа), внести следующие изменения:

1.1 отдельные показатели таблицы позиции 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| 9. | Объемы и источники финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс.руб.) | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 86 164,541 | 13 442,549 | 6 498,164 |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 44 226,538 | 5 809,688 | 5 998,164 |
|  |  | средства местного бюджета | 15 868,918 | 7 632,861 | 500,000 |

1.2 отдельные показатели таблицы раздела 5 муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Всего | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 86 164,541 | 13 442,549 | 6 498,164 |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| бюджетные ассигнования: | 86 164,541 | 13 442,549 | 6 498,164 |
| средства федерального бюджета | 44 226,538 | 5 809,688 | 5 998,164 |
| иные источники в т.ч. | 15 868,918 | 7 632,861 | 500,000 |
| средства местного бюджета | 15 868,918 | 7 632,861 | 500,000 |

1.3 отдельные показатели таблицы раздела 6 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малоярославецкий край» и разместить на официальном сайте  администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации  по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию Трофимову Г.Г.

Глава администрации                                                                                            М.А. Крылов

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец"

от _08.02.2023 г._ № _109

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб.) | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" | итого | 69 238,446 | 13 442,549 | 6 498,164 |
|  |  | федеральный бюджет | 40 685,438 | 5 809,688 | 5 998,164 |
|  |  | местный бюджет | 11 556,768 | 7 632,861 | 500,000 |
| 2.6 | Благоустройство сквера в районе ул.Гр.Соколова и ул.Аузина | федеральный бюджет | 17 797,767 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 1 397,581 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 141,340 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" | итого | 3 541,256 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 3 541,256 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО | федеральный бюджет | 44 226,538 | 5 809,688 | 5 998,164 |
|  |  | местный бюджет | 15 868,918 | 7 632,861 | 500,000 |
|  |  | итого | 86 164,541 | 13 442,549 | 6 498,164 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 08.02.2023 г. № 109

Адресный перечень территорий муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Перечень территорий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1 «Дворовые территории многоквартирных домов» |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул.17 Стрелковой дивизии. д.13 ул. Ленина, д.1 ул. Ленина, д.3 ул. Почтовая, 2 ул. Радищева, д.18 корп.1/2 | 2018 |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. 17 Стрелковой дивизии, д.6 | 2019 |
| 1. 2. 3. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Григория Соколова, д.4 ул. Заводская, д.5 пер. Базарный, д. 2 | 2020 |
| 1. 2. 3. 4. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Строительная, д.2 ул. Энтузиастов, д.7 ул. Школьная, д.2;4;6 ул. Мирная д.1а | 2021 |
| 1. 2. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Ул. Московская д.79 Ул. Подольских Курсантов д.14 | 2022 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Садовая, д.7 ул. Пионерская, д.1 ул. Энтузиастов, д.8 ул. Григория Соколова, д. 42 ул. Московская, д.57 ул. О. Колесниковой, д.6 | 2024 |
| Подраздел 2 «Общественные территории» |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Привокзальная площадь (I-II этапы) Благоустройство территории в районе ж/д вокзала г.Малоярославец | 2018 |
| 2. |  | Благоустройства площадки и тротуара около МУП «Олимп-Спорт» в г.Малоярославец, Калужской области |  |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Привокзальная площадь ( III этап) Благоустройство территории в районе ж/д вокзала г.Малоярославец | 2019 |
| 2. |  | Сквер им. Василия Петрова (ул.В.Петрова) |  |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | «Александровский сад» с площадкой военной техники (ул. Аузина) – I этап | 2020 |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Сквер в районе ул. Гр. Соколова и ул. Аузина | 2021 |
| 1. 2. 3. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Сквер в районе ул. Гр. Соколова и ул. Аузина Общественная территория по ул. Гагарина д.1 Общественная территория по ул. Московская д.57 | 2022 |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Благоустройство сквера в районе ул. Гр. Соколова и ул. Аузина (5-7 этап) | 2023 |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Благоустройство общественной территории вблизи ЗАГС | 2023-2024 |
| 2. |  | Благоустройство общественной территории по ул. Чистовича | 2023-2024 |
| 3. |  | Благоустройство общественной территории вблизи зданий №6, №6А, №8 по ул. Калужской (центр города). | 2023-2024 |