Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2023 г.                                                                                                           №249

О внесении изменений в муниципальную программу

«Чистая вода» в муниципальном образовании

городское поселение «Город Малоярославец»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019г. №447 «Об утверждении Порядка разработки, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» для уточнения отдельных показателей муниципальной программы «Чистая вода» в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец», утвержденной постановлением администрации 06.11.2019г. №1173 (ред. от 11.02.2020г. №110, от 16.06.2020г., от 01.03.2021 №228, от 10.08.2021 №782, от 02.02.2022 №96, от 11.05.2022 №427, от 24.05.2022 №456, от 08.11.2022 №1137)  (далее - муниципальная программа), руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу следующие изменения:

1.1. отдельные показатели позиции 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Год | Местный бюджет | Всего |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| 2024 | 3 318,796 | 3 318,796 |
| 2925 | 4 533,769 | 4 533,769 |
| итого | 13 093,582 | 13 093,582 |

1.2. таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» раздела муниципальной программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3. отдельные показатели  таблицы четвертого  абзаца раздела муниципальной программы «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Всего тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 13 093,582 | 3 000,000 | 3 318,796 | 4 533,769 |
| местный бюджет | 13 093,582 | 3 000,000 | 3 318,796 | 4 533,769 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малоярославецкий край» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы администрации  по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию Трофимову Г.Г.

Глава администрации                                                                               М.А.Крылов

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец"

от 16.03.2023 №249

ПЕРЕЧЕНЬ ОНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации муниципальной программы | Участники муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма расходов всего тыс.руб. | в том числе по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса. | 2020-2025 | ОКС и ТС, МУП "Водоканал", организации | Итого по мероприятию | 13 093,582 | 860,000 | 72,017 | 1 309,000 | 3 000,000 | ####### | 4 533,769 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13 093,582 | 860,000 | 72,017 | 1 309,000 | 3 000,000 | ####### | 4 533,769 |
| 1.1 | Поддержка коммунального хозяйства в т.ч. | 2020-2025 |  | местный бюджет | 13 093,582 | 860,000 | 72,017 | 1 309,000 | 3 000,000 | 3 318,796 | 4 533,769 |
|  | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-150мм по ул. Ивановская от д.№29 до д.№34 в г. Малоярославец Калужской области | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-150мм (от ул. Загородная 9Б до ул. 2-я Заречная в мкр. Маклино) | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт запорной арматуры на водопроводной сети | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Переоценка запасов по Чуркинскому участку Малоярославецкого месторождения | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство централизованной системы водоотведения в районе "Заря" и "Чуриково": | 2022 |  | местный бюджет | 771,724 |  |  | 771,724 |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации на строительство объекта "Централизованная системам водоотведения в г.Малоярославец по улицам: Набережная, Центральная, Нагорная, 2-й Нагорный пер, Циалковского, Мичурина, Раевского, Спортивная, Чуриковская, Чехова, Суворова, Достоевского, Баумана, Тургенева, Маяковского, Ярославская, Бородинская, Спасская, Весенняя, Полевая, Донская, Рождественская, Солнечная, Обнинская, Покровская, Благовещенская, Троицкая, Березовая роща, Чуриковский, пер.Достоевского, Есенина, ул.Заречная" | 2022 |  | местный бюджет | 6,472 |  |  | 6,472 |  |  |  |
|  | "Выполнение топографической съемки земельных участков общего пользования для строительства объекта" "Централизованная системам водоотведения в г.Малоярославец" по улицам: Набережная, Центральная, Нагорная, 2-й Нагорный пер, Циалковского, Мичурина, Раевского, Спортивная, Чуриковская, Чехова, Суворова, Достоевского, Баумана, Тургенева, Маяковского, Ярославская, Бородинская, Спасская, Весенняя, Полевая, Донская., Рождественская,Солнечная,Обнинская,Покровская,Благовещенская,ТроицкаяБерезовая роща, Чуриковский, пер.Достоевского, Есенина, ул.Заречная" | 2022 |  | местный бюджет | 765,252 |  |  | 765,252 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт запорной арматуры на распределительной сети | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт канализационных насосных станций перекачки сточных вод | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация инструментального контроля качества питьевой и сточной воды | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный водовода Д-400мм под автомобильной дорогой А-130 | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-400мм под автомобильной дорогой (Калужское шоссе) | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания фильтров станции обезжелезивания воды | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КНС по ул. Рождественская | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КНС по пер. Калинина (ХПП) | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КНС по ул. Парковая (Чуриково) | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-300мм от ул. Коммунальная до ул. Мирная (участок 1-3) протяженностью 495м. | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-300мм от ул. Коммунальная до ул. Мирная ( участок 3- 7) протяженностью 565м. | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-300мм от ул. Коммунальная до ул. Мирная (участок 7 -11 ) протяженностью 455м | 2020-2025 |  | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение канализационной насосной станции (КНС) | 2020 |  | местный бюджет | 860,000 | 860,000 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка водопроводной сети по ул.Щорса, Фрунзе | 2021 |  | местный бюджет | 72,017 |  | 72,017 |  |  |  |  |
|  | Ремонт колодцев по ул.Успенская | 2022 |  | местный бюджет | 228,276 |  |  | 228,276 |  |  |  |
|  | Закупка материалов на капитальный ремонт водовода Д-300 мм ул.Рабочая | 2022 |  | местный бюджет | 309,000 |  |  | 309,000 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе в т.ч. |  |  |  | 13 093,582 | 860,000 | 72,017 | 1 309,000 | 3 000,000 | ####### | 4 533,769 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13 093,582 | 860,000 | 72,017 | 1 309,000 | 3 000,000 | ####### | 4 533,769 |