Приложение№1

к постановлению администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 06.11.2019 г. №1175

**ПАСПОРТ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»** (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее – ОКС и ТИ) |
| 2. Участники муниципальной программы | Отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - отделы администрации) Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее - Организации). |
| 3. Цели муниципальной программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства городских территорий;-создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения;-повышение эстетической привлекательности и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды городских территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  |
| 4. Задачи муниципальной программы  | -Повышение уровня благоустройства, совершенствование эстетического вида территории городского поселения;-создание благоприятных, комфортных условий для проживания населения;-активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц в МО ГП «Город Малоярославец»;-развитие и поддержка инициатив жителей города по санитарной очистке города, установка и содержание контейнерных площадок;-озеленение; |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - снижение оплата электроэнергии по уличному освещению;- доля благоустроенной территории (озеленение);- доля содержание мест захоронения (кладбищ) от общего количества;- доля содержание тротуаров, скверов, памятных мест в нормативном состоянии;- доля очистки территории от несанкционированных свалок, сбор и утилизация |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 год |
| 8. Объемы и источники финансирования |

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Местный бюджет (тыс. руб.) |
| 2020 | 42 190,000 |
| 2021 | 40 190,000 |
| 2022 | 40 190,000 |
| 2023 | 45 550,000 |
| 2024 | 45 850,000 |
| 2025 | 46 050,000 |
| итого | 260 020,000 |

 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения отнесена организация благоустройства территории городского поселения, включая озеленение, организация и содержание мест захоронения, уличное освещение.

В целях создания благоприятных условий проживания для жителей городского поселения администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в своей деятельности стремится к созданию современного облика городского поселения посредством повышения уровня ее благоустройства и озеленения, а также санитарного содержания.

Город Малоярославец – старинный русский город, который требует комплексного подхода к решению вопросов благоустройства городских территорий муниципального образования.

Необходимо провести работу по приведению в порядок зеленного хозяйства города Малоярославец. В первую очередь создать реестр зеленых насаждений по всем улицам города, что позволит произвести учет и осуществить текущий контроль за состоянием зеленого массива.

Произвести формовочную обрезку деревьев, снос аварийных, посадку новых, более ценных пород деревьев, создание новых скверов, парков, увеличение прироста зеленых насаждений на 1 жителя:

- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты – 407 га;

- зеленые насаждения улично-дорожной сети – 83,5 га;

- городских лесов – 80 га;

- индивидуальные сады и огороды – 195,5 га

Общая площадь зеленых насаждений рекреационных зон, зон общего пользования (парки, скверы и др.) – 48 га.

Недостаточно уделяется внимания необходимым мероприятиям по надлежащему уходу за городским зеленым фондом рекреационных зон, поэтому зеленые насаждения не обладают достаточными ресурсами для осуществления своих, крайне важных для города и его жителей функций: рекреационных, эстетических, экологических, воспитательных. Вследствие чего, приходят в запустение: сквер на улице Аэродромной, сквер на улице Чернышевского, Александровский сад и т.д. Для предотвращения этого процесса необходимы плановые мероприятия по реконструкции, восстановлению существующих парков и скверов города.

Необходимо провести паспортизацию объектов благоустройства рекреационных зон и публичного назначения.

Постоянного ухода требуют 146 364м2 общей площади газонов в пределах города, из них 83 255 м2 – это места общего пользования (парки, скверы, зоны отдыха).

Цветочное оформление города занимает 651 м2, где ежегодно высаживается от 15-17 тысяч цветов.

В целях благоустройства необходимо предусмотреть установку различных видов ограждений, но в то же время, выдержанных в едином стиле.

Необходимо устройство и дальнейшее благоустройство мест отдыха жителей. Необходимо сделать дополнительное освещение, разбить клумбы, установить дополнительно скамейки и урны.

В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту имеющихся сетей наружного освещения, строительству новых.

Необходимо провести :

- реконструкцию озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубку сухостоя и прореживание загущенных посадок);

- освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений;

- ремонт и содержание, размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, урны, ограждений и пр.);

- содержание и обслуживание ливневых канализаций;

- содержание и обслуживание шахтных колодцев;

-обслуживание и ремонт фонтанов;

Для улучшения санитарного состояния необходимо 100%-ное привлечение населения и предприятий для проведения мероприятий по сбору, утилизации и обезвреживанию сухого мусора и промышленных отходов. Обустроить контейнерные площадки в соответствии норм санитарии и эстетики.

Одной из проблем города являются варварские действия некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, разрушаются и оскверняются памятники, создаются свалки строительного и другого мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства города.

Решением этой проблемы может явиться утверждение границ территорий за каждым домом в качестве общего имущества собственников многоквартирных жилых домов. Обязательное содержание таких территорий за счет собственников должно повлечь за собой заинтересованность каждого жителя о надлежащем состоянии своего имущества.

**2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Основными целями разработки данной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства городских территорий;

- создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения;

- повышение эстетической привлекательности и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды городских территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства, совершенствование эстетического вида территории городского поселения;

-создание благоприятных, комфортных условий для проживания населения;

-активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц в МО ГП «Город Малоярославец»;

-развитие и поддержка инициатив жителей города по санитарной очистке города, установка и содержание контейнерных площадок;

-озеленение.

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Значение по годам |
| Ед. изм. | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2018 | Год разработки муниципальной программы 2019 | Годы реализации муниципальной программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Снижение оплата электроэнергии по уличному освещению | % | 100 | 100 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Доля благоустроенной территории (озеленение) | % | 65 | 65 | 68 | 70 | 75 | 75 | 78 | 80 |
| 3. | Доля содержание мест захоронения (кладбищ) от общего количества | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 65 | 68 |
| 4. | Доля содержание тротуаров, скверов, памятных мест в нормативном состоянии | % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 5. | Доля очистки территории от несанкционированных свалок, сбор и утилизация | % | 76 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией основного программного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения».

Основное программное мероприятие «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения» - это

 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», улучшения внешнего эстетического облика и санитарного состояния городского поселения:

1. уличное освещение - работы по содержанию и улучшению обслуживания уличного освещения;

2. озеленение - разбивка газонов; посадка цветов, кустарников, деревьев; спиливание сухих и аварийных деревьев; формовочная обрезка деревьев и кустарников; скашивание газонов и травы;

3. организация и содержание мест захоронения – работы по содержанию кладбищ (расчистка, вывоз мусора, и т.д)

4. мероприятия по благоустройству городского поселения – работы по ликвидация стихийных свалок, обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним;

приобретение и установка автобусных павильонов и т.д.

Программные мероприятия в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлены в Перечне основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации, правовыми актами муниципального образования городское поселение Город Малоярославец».

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Участники муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| **Основное мероприятие Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения** |
| **1. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** |  | **итого** | **18 230,000** | **18 230,000** | **18 230,000** | **16 000,000** | **16 000,000** | **16 000,000** | **102 690,000** |
| 1.1 | Техническое обслуживание уличного освещения  |  | Отделы администрации, Организации | местный бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 |  1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | **6 000,000** |
| 1.2 | Оплата электроэнергии по уличному освещению | 2020-2025 | местный бюджет | 17 230,000 | 17 230,000 | 17 230,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | **96 690,000** |
| **2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** |  | **итого** | **3 300,000** | **3 300,000** | **3 300,000** | **4 500,000** | **4 800,000** | **5 000,000** | **24 200,000** |
| 2.1. | Озеленение | 2020-2025 | Отделы администрации, Организации | местный бюджет | 3 300,000 | 3 300,000 | 3 300,000  | 4 500,000 | 4 800,000 | 5 000,000 | 24 200,000 |
| **3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ** |  | Отделы администрации, Организации |  | **2 660,000** | **2 660,000** | **2 660,000** | **5 300,000** | **5 300,000** | **5 300,000** | **23 880,000** |
| 3.1. | Содержание кладбища | 2020-2025 | местный бюджет | 1 560,000 | 1 560,000 | 1 560,000 | 3 500,000 | 3500,000 | 3 500,000 | 15 180,000 |
| 3.2. | Содержание обслуживающего персонала | 2020-2025 | местный бюджет | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 8700,000 |
| **4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |  | **итого** | **18 000,000** | **16 000,000** | **16 000,000** | **19 750,000** | **19 750,000** | **19 750,000** | **109 250,000** |
| 4.1. | Содержание тротуаров, скверов, памятных мест | 2020-2025 | Отделы администрации, Организации | местный бюджет | 10 370,000 | 10 370,000 | 10 370,000  | 12 000,000 | 12 000,000 | 12 000,000 | 67 110,000 |
| 4.2. | Ремонт и покраска автобусных павильонов, скамеек, вазонов, урн | 2020-2025 | местный бюджет | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 690,000 |
| 4.3. | Побелка деревьев, бордюрного камня | 2020-2025 | местный бюджет | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 990,000 |
| 4.4. | Обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним | 2020-2025 | местный бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 5 400,000 |
| 4.5. | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и утилизация | 2020-2025 | местный бюджет | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1800,000 |
| 4.6. | Ремонт и содержание памятников | 2020-2025 | местный бюджет | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1 950,000 |
| 4.7. | Обслуживание ливневых канализаций и дренажных систем | 2020-2025 | местный бюджет | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4 050,000 |
| 4.8. | Обслуживание шахтных колодцев | 2020-2025 | местный бюджет | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4 050,000 |
| 4.9. | Содержание фонтанов | 2020-2025 | местный бюджет | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3 000,000 |
| 4.10 | Обслуживание вечного огня | 2020-2025 | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1 500,000 |
| 4.11 | Приобретение, установка автобусных павильонов, контейнеров, бункеров, бетонных вазонов, бордюров для клумб, урн для мусора и скамеек | 2020-2025 | местный бюджет | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 110,000 |
| 4.12 | Уборка контейнерных площадок | 2020-2025 | местный бюджет | 2 500,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 7 500,000 |
| 4.13 | Мероприятия по благоустройству | 2020-2025 |  | местный бюджет | 800,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 7 300,000 |
| 4.14 | Проектные работы | 2020-2025 | местный бюджет | 400,000 |  |  | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 2 800,000 |
| **По основному мероприятию программы ВСЕГО в т.ч.** |  | **местный бюджет** | **42 190,000** | **40 190,000** | **40 190,000** | **45 550,000** | **45 850,000** | **46 050,000** | **260 020,000** |
| местный бюджет |  |  | 42 190,000 | 40 190,000 | 40 190,000 | 45 550,000 | 45 850,000 | 46 050,000 | 260 020,000 |

**4. Объемы и источники финансирования**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год. Объемы финансирования будущих периодов определены с учетом инфляции.

Общий объем финансирования программы за весь период составляет 260 020,000 тыс.рублей в то числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | по годам, тыс.руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет | 42 190,000 | 40 190,000 | 40 190,000 | 45 550,000 | 45 850,000 | 46 050,000 |

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее – ОКС и ТИ),

участниками – отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - отделы администрации), организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее – Организации).

ОКС и ТИ администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» осуществляют:

- контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, участников муниципальной программы;

- участие в разработке и осуществление реализации мероприятий муниципальной программы.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального образования по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию.

 ОКС и ТИ администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», как ответственный исполнитель муниципальной программы, готовит годовой [отчет](file:///Y%3A%5C%D0%9F%D1%83%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C1160%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации от 29.04.2019г. №447, обеспечивает его согласование с заместителем Главы администрации муниципального образования по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию и направляет в финансово-экономический отдел сроком до 20 февраля года, следующего за отчетным.