Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апреля  2019 г.                                                                                                                      № 432

Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГП «Город Малоярославец»

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ ( в редакции 29.12.2017г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГП «Город Малоярославец».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации МО ГП «Город Малоярославец» Кузина В.С.

Глава Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»						    Р.С.Саидов

- Приложение

к Постановлению

Администрации МО ГП «Город Малоярославец»

№ 432 от 26.04.2019г.

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МО ГП «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

1 Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГП «Город Малоярославец» Калужской области (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку проектов работ или ведомостей дефектов по ремонту, разработку проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляют подрядные организации после заключения муниципального контракта.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комиссией совместно с администрацией МО ГП «Город Малоярославец» в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности администрация МО ГП «Город Малоярославец» осуществляет формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов.

План разработки проектов и (или) сметных расчетов утверждается администрация МО ГП «Город Малоярославец».

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов и (или) сметных расчетов администрацией МО ГП «Город Малоярославец»  осуществляют разработку проектов и (или) сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются проектные организации.

Проекты и (или) сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 N 15/1, и с учетом приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (в ред. приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 122), а также устанавливаемой администрацией МО ГП «Город Малоярославец» периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета МО ГП «Город Малоярославец» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, администрацией МО ГП «Город Малоярославец» разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

В случае если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета МО ГП «Город Малоярославец» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог,  вносятся предложения в пределах предусмотренных средств бюджета МО ГП «Город Малоярославец» о корректировке протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, с включением в план разработки проектов и (или) сметных расчетов участков автомобильных дорог, имеющих наибольшее превышение фактических межремонтных сроков над нормативными.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные  администрацией МО ГП «Город Малоярославец» проекты и (или) сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются уполномоченным органом.

В соответствии с данными планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется в установленном порядке движение транспортных средств в зоне проведения работ.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется комиссией совместно администрацией МО ГП «Город Малоярославец» в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется комиссией совместно с администрацией МО ГП «Город Малоярославец» в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством.